Por que os projetos fracassam?

Meny Ribas

Foi um projeto de

sucesso!!!!

Em 1982

Diretor: Steven

Spielberg	Fonte: https://filmow.com/e-t-o-extraterrestre-t1538/

FRACASSO DA ATARI

Fonte: WIKIPEDIA

FABRICAÇÃO DO

JOGO

Fonte: WIKIPEDIA

FABRICAÇÃO DO

JOGO

Aos 24 anos, Howard Scott Warshaw recebeu uma missão desafiadora: desenvolver um sucesso de vendas na indústria dos games em cinco semanas

Fonte:

Vamos assistir ao

vídeo

Fonte: https://filmow.com/e-t-o-

extraterrestre-t1538/

Causas de fracasso no projeto

- Alocar recursos para os projetos errados

Fonte: cio.com.br

- Gerente de Projeto não ter a experiência necessária exigida

Fonte: administradores.com.br

- Escopo mal definido ou falta de planejamento

Fonte: heitorzamboni.wordpress.com

4. Cronograma fraco

Fonte: e3blog.vagasestacio.com.br

- Falta de liderança do Gerente de Projetos

Fonte: revistagestaoenegocios.uol.com.br

6. Ser realista

Fonte: radarstand.com.br

- Nunca desprezar pequenos detalhes

Fonte: pt.slideshare.net

9.Ter a simplicidade para recorrer a ajuda sempre que precisar

Fonte: forbes.com.br

- Reconhecer os limites

Fonte: e-konomista.pt

- Não implementar e não acompanhar um processo

Fonte: npu.com.br

- Não lidar com os erros

Fonte: estagiar-rs.blogspot.com.br

- Erros de gestão, como micro-gerenciamento ou falta de marcos

Fonte: efetividade.net

- Subestimar riscos depois de iniciado o projeto

Fonte: portalgsti.com.br

- Falhas de comunicação

Fonte: desafiosdagestao.com.br

- Má administração do tempo

Fonte: claudiaacacio.blogspot.com.br

um projeto similar levaria de 6 a 8 meses, mas o CEO queria o jogo em 5 semanas, menos de 20% do tempo mínimo necessário!

Fonte: WIKIPEDIA

Com a perda de mercado enfrentada pela empresa, era preciso ter o jogo pronto em um prazo compatível com as campanhas de Natal daquele ano.

Fonte: WIKIPEDIA

Por valores bem menores, e a adequada alocação de recursos e prazos, certamente o final da história teria sido diferente.

Fonte: WIKIPEDIA

De nada adianta investir US$ 21 milhões na compra dos direitos, e separar mais US$ 5 milhões para a

campanha publicitária, enquanto o item principal – o desenvolvimento do jogo – era relegado ao segundo plano.

Fonte: WIKIPEDIA

O investimento era muito alto para os padrões da época, e isso exigia um produto de qualidade, bem definido e executado para

fazer frente às expectativas do mercado;

Fonte: WIKIPEDIA

O	prazo	dado	para	o

desenvolvimento era menos de um quinto do que a empresa estava acostumada a fazer;

Fonte: WIKIPEDIA

A	proposta	do	jogo	foi

elaborada pelo programador, durante o tempo de viagem, sem oportunidade de conversar com outras pessoas e de desenvolver melhor a sua ideia.

Fonte: WIKIPEDIA

A	proposta	do	jogo	foi

elaborada pelo programador, durante o tempo de viagem, sem oportunidade de conversar com outras pessoas e de desenvolver melhor a sua ideia.

Fonte: WIKIPEDIA

Quando sinais como esses

são ignorados ou considerados irrelevantes por aqueles que tomam as grandes decisões, o resultado não tem como ser diferente.

Fonte: WIKIPEDIA

E neste caso, a imposição

de prazo acabou resultando em um fracasso que se tornou o símbolo da queda da Atari.

Fonte: WIKIPEDIA

Como efeito secundário, levou um profissional de sucesso à depressão, vendo um de seus principais trabalhos sendo taxado como o pior de todos os tempos.

Fonte: WIKIPEDIA